**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШАТОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

ПРОТОКОЛ

**расширенного планового совещания у главы администрации**

**Шатойского муниципального района Р.Х. Акаева**

от « 21 » 01. 2020 года с. Шатой № 02

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

 Первый заместитель главы администрации Шатойского муниципального района М.М. Басханов, председатель Совета депутатов Шатойского района Дадаев Х.И., заместители главы администрации, начальники отделов администрации района, главы администраций сельских поселений, руководители организаций и учреждений Шатойского муниципального района.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**:

**1.** Общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в Шатойском муниципальном районе.

**Докладчики:** ОМВД России в Шатойском районе Чеченской Республики, главы администраций сельских поселений района.

**2.** Рассмотрение итоговвыполнения программы строительно-восстановительных работ по объектам экономики и социальной сферы Шатойского муниципального района.

**Докладчик**: заместитель главы администрации района Капланов И.З.

**3.** О результатах выполнения плана социально-экономического развития и восстановления Шатойского муниципального района за 2019 год и ознакомление с перспективным планом на 2020 год.

**Докладчик:** заместитель главы администрации района Демильханова Х.А.

**4.** О ходе исполнения протокольных поручений, Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и главы администрации Шатойского муниципального района.

**Докладчик:** первый заместитель главы администрации района М.М. Басханов

**5. Прочие вопросы.**

1

**1. СЛУШАЛИ:**

Об общественно-политической и социально-экономической обстановке на территории Шатойского муниципального района.

Глав администраций сельских поселений.

**ВЫСТУПИЛИ:**

 С короткими (устными) отчетами выступили главы администраций сельских поселений, по их словам в настоящее время на подведомственных им территориях обстановка стабильная и контролируема.

**РЕШИЛИ:**

**1.** Принять к сведению устную информацию глав администраций сельских поселений, об общественно-политической и социально-экономической обстановке в Шатойском муниципальном районе.

**2. СЛУШАЛИ:**

 О рассмотрении итогов выполнения программы строительно-восстановительных работ по объектам экономики и социальной сферы Шатойского муниципального района.

Заместителя главы администрации района Капланова И.З. (отчёт прилагается).

 Капланов И.З. проинформировал присутствующих о конкретных строительных работах, проделанных в районе за отчётный период.

 Так на реке Вярды-Эрк в целях предупреждения наводнений были проведены берегоукрепительные мероприятия.

 Для снижения объёмов вредных выбросов в атмосферу, в с. Шатое построено и введено в эксплуатацию очистное сооружение, к которому в дальнейшем планируется подключить более 110 объектов.

 Кроме того он отметил, что в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в районе проделан большой объём работ по благоустройству населённых пунктов.

 Завершая свой отчёт Капланов И.З. озвучил и проблемные вопросы строительства нужных району объектов, связанные с нехваткой средств в бюджете района.

 В частности, в районном центре на некоторых участках требуется проложить новые ливневые канализации, в ряде населённых пунктов необходимо построить здания администраций, школы, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады и Дома культуры.

 Необходимо также продолжить газификацию отдалённых сёл и решить вопросы водоснабжения в некоторых сельских поселениях района.

2

 В обсуждении доклада, глава администрации района Р.Х. Акаев подчеркнул, что администрация района сделает всё, чтобы решить обозначенные в докладе вопросы. Он сказал, у нас одна цель: добиться динамичного социального, экономического и культурного развития нашего района. Для этого нам всем придётся работать эффективно, с полной отдачей сил.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять к сведению отчёт заместителя главы администрации района Капланова И.З.

**3. СЛУШАЛИ:**

 О результатах выполнения плана социально-экономического развития и восстановления Шатойского муниципального района за 2019 год и ознакомление с перспективным планом на 2020 год.

Заместителя главы администрации района Демильханову Х.А. (отчёт прилагается).

 Демильханова Х.А. в своём отчёте подробно перечислила все объекты, построенные за счёт финансирования из местного бюджета (о них речь шла и в докладе Капланова И.З.), а также объекты, возведённые в районе за счёт внебюджетных средств.

 На средства инвесторов, как явствует из доклада, построено 9 объектов на общую сумму 118 млн. рублей, включающие в себя туристический, сельскохозяйственный, производственный и строительный отрасли.

 Далее, Демильхановой Х.А. был представлен перспективный план возведения новостроек различного назначения на 2020 год за счёт районного бюджета и привлечённых средств.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Принять к сведению отчёт заместителя главы администрации района Демильхановой Х.А., о результатах выполнения плана социально-экономического развития и восстановления Шатойского муниципального района за 2019 год и ознакомление с перспективным планом на 2020 год.

**4. СЛУШАЛИ:**

 Первого заместителя главы администрации Шатойского муниицпального района М.М. Басханова, о ходе исполнения протокольных поручений Главы Чеченской Республики, Преседателя Правительства Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и главы администрации Шатойского муниципального района.

3

В частности, говорили о состоянии дел в районе с оплатой коммунальных услуг. Было отмечено, что в целом ситуацию в районе можно было считать удовлетворительной до передачи недавно в состав Шатойского муниципального района ряда населённых пунктов, ранее относившихся к Грозненскому сельскому району. Как выяснилось, данные сёла имеют перед коммунальщиками крупные долги и сейчас эти задолженности нелёгким бременем легли на Шатойский район, значительно ухудшив показатели района по оплате услуг ЖКХ. И в этих сельских поселениях необходимо проводить соответствующую работу.

 В ходе обсуждения данного вопроса, Р.Х. Акаев подчеркнул, что необходимо со всей ответственностью подходить к этому вопросу.

 Он поручил коммунальным службам усилить, совместно с администрациями этих селений, разъяснительную работу с населением для скорейшего погашения долгов и своевременной оплаты услуг коммунальщиков.

 Глава администрации района уделил также внимание вопросам санитарного состояния населённых пунктов района и призвал поддерживать его на должном уровне

**РЕШИЛИ:**

**1.** Принять к сведению информацию первого заместителя главы администрации Шатойского муниицпального М.М. Басханова, о ходе исполнения протокольных поручений Главы Чеченской Республики, Преседателя Правительства Чеченской Республики, Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики и главы администрации Шатойского муниципального района.

 Председатель Акаев Р.Х.

 Секретарь Мантуев С.А.

4